

**УКРАЇНА**

**CТАРОВИЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**СТАРОВИЖІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

29 січня 2021 р. №3

смт Стара Вижівка

Про спільні заходи по наведенню

санітарного стану та благоустрою

на території населених пунктів

Старовижівської селищної ради

Відповідно до статей 30, 33, 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», листа Старовижівського виробничого управління житлово-комунального господарства від 20.01.2021 р. №8

виконавчий комітет Старовижівської селищної ради вирішив:

1. Затвердити спільні заходи по наведенню санітарного стану та благоустрою на території населених пунктів Старовижівської селищної ради, що додаються.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кудацького Ю.Л.

Селищний голова Василь КАМІНСЬКИЙ

Світлана Янчук 30 138

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому селищної ради

29 січня 2021 р. №3

**СПІЛЬНІ ЗАХОДИ**

**по наведенню санітарного стану та благоустрою на території населених пунктів Старовижівської ОТГ Старовижівським ВУЖКГ та виконкомом селищної ради на 2021рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Передбачувані кошти |
| 1 | Проводити розчистку доріг та тротуарів від снігу та їх посипання | В зимовий період | ВУЖКГ,  виконком селищної ради | Кошти з місцевого бюджету |
| 2 | Впорядкувати центральні вулиці селища, сіл ОТГ | березень  квітень | ВУЖКГ, виконком селищної ради | За рахунок коштів, виділених на благоустрій |
| 3 | Провести ремонт роздягалень, грибків, дитячого майданчика на місці масового відпочинку р. Вижівка | Квітень -травень | Виконком селищної ради | Залучення громадськості, підприємців |
| 4 | Навести належний санітарний стан на кладовищах в ОТГ | березень- квітень | ВУЖКГ, виконком селищної ради | Місцевий бюджет, участь громади |
| 5 | Впорядкувати могили загиблих воїнів біля обелісків Слави, на кладовищах та інші захоронення на території ОТГ | березень | Старовижівська ЗОШ-гімназія 1-ІІІ ступеня, ДНЗ, школи ОТГ |  |
| 6 | Провести висадку квітів на клумбах та підсів трави | квітень-травень | ВУЖКГ | За рахунок коштів, виділених на благоустрій |
| 7 | Провести ямковий ремонт вулиць з твердим покриттям | квітень | Виконком селищної ради | Місцевий бюджет |
| 8 | Проводити грейдерування грунтових та щебеневих вулиць в смт. Стара Вижівка та сіл ОТГ | постійно | Виконком селищної ради | Місцевий бюджет |
| 9 | Провести побілку дерев, бордюр | квітень | ВУЖКГ, організації, установи, підприємства, підприємці | За рахунок коштів, виділених на благоустрій |
| 10 | Поновити дорожню розмітку | Квітень-  травень | Виконком селищної ради | Місцевий бюджет |
| 11 | Проводити подвірний обхід для визначення кращої садиби, двору | Квітень-жовтень | Комісія згідно рішення виконкому |  |
| 12 | Проводити вивезення ТПВ від населення смт. Стара Вижівка, с. Брідки, с.Нова Вижва, с. Борзова , Чевель та інші | Згідно графіків протягом року | ВУЖКГ | За рах. коштів від сплати за вивезення ТПВ від фізичних та юридичних осіб |
| 13 | Ліквідувати стихійні сміттєзвалища в межах та за межами населених пунктів ОТГ | Березень-квітень | Виконком селищної ради  ВУЖКГ | За рахунок коштів місцевого бюджету |
| 14 | Догляд за Обеліском Слави | Протягом року | ВУЖКГ, школа-гімназія | Місцевий бюджет |
| 15 | Висадка дерев | Березень- квітень | ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 16 | Наведення благоустрою у зоні зелених насаджень загального користування по вул. Польова | квітень | Громада селища, ВУЖКГ, Старовижівська ЦРЛ | Місцевий бюджет |
| 17 | Впорядкування дитячого майданчика та прилеглої території по вул.Незалежності в смт. Стара Вижівка | Квітень-травень | Громада селища, ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 18 | Благоустрій території по вул. Привокзальна | Березень-квітень | ВУЖКГ | Власні кошти |
| 19 | Обслуговування вуличного освітлення в населених пунктах ОТГ | Впродовж року | Виконком селищної ради  ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 20 | Встановлення, заміна лавок в селищі | квітень | ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 21 | Підтримання належного стану на спортивних майданчиках та стадіонах в населених пунктах ОТГ, встановлення громадських вбиралень | Квітень-травень | Громадскість | Місцевий бюджет, кошти громади |
| 22 | Встановлення додаткових урн для сміття | Квітень - червень | Виконком селищної ради, ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 23 | Наведення благоустрою в рекреаційній зоні відпочинку  «9 ліс», зона відпочинку р. Вижівка | квітень | Громада, Старовижівський ДЛГ, ВУЖКГ |  |
| 24 | Навести порядок на всіх земельних ділянках, де розміщені об’єкти ВУЖКГ | Березень-квітень | ВУЖКГ | Власні кошти |
| 25 | Знесення аварійних дерев на територіях благоустрою | Впродовж року | ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 26 | Очищення зливової каналізаційної мережі | Впродовж року | ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 27 | Ремонт пішохідної доріжки до залізничної станції | ІІ-ІІІ квартал | ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 28 | Встановлення додаткових дорожніх знаків в населених пунктах громади | Впродовж року | Виконком селищної ради, ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 29 | Виготовлення та встановлення в’їзних знаків Старовижівської громади та смт. Стара Вижівка | ІІ квартал | Виконком селищної ради, ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 30 | Впорядкування новорічної ялинки | грудень | Виконком селищної ради, ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 31 | Кронування дерев липи, підрізка кущів | І-ІІ квартал | Виконком селищної ради, ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 32 | Підготовка та проведення святкових заходів | У визначені дати | Виконком селищної ради, ВУЖКГ | Місцевий бюджет |
| 33 | Встановлення аншлагів та меморіальних дошок у визначених місцях громади |  |  |  |