

**CТАРОВИЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

30 листопада 2023 р. №150

смт Стара Вижівка

Про інвестиційну Програму

Старовижівського ВУЖКГ

з розвитку систем водопостачання,

водовідведення та очищення стічних

вод на 2024 рік

Заслухавши інформацію начальника Старовижівського виробничого управління житлового-комунального господарства Степана Поляка про інвестиційну Програму Старовижівського ВУЖКГ з розвитку систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод на 2024 рік

відповідно до статей 27, 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

виконавчий комітет Старовижівської селищної ради вирішив:

1. Схвалити проєкт інвестиційної Програми Старовижівського ВУЖКГ з розвитку систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод на 2024 рік

2. Доручити селищному голові подати проєкт Програми на розгляд сесії селищної ради.

Селищний голова Василь КАМІНСЬКИЙ

Степан Поляк

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого

комітету селищної ради

30.11.2023 р. №150

**Паспорт**

**інвестиційної програми Старовижівського ВУЖКГ**

**з розвитку систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод на 2024 рік**

|  |
| --- |
| Найменування програми: Інвестиційна програма Старовижівського ВУЖКГ з розвитку систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод на 2024рік  Розробник програми: Старовижівське ВУЖКГ  Цілі і завдання Програми: реалізація заходів з модернізації систем  водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод смт. Стара Вижівка, забезпечення якісного і надійного надання споживачам послуг водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод при мінімальному негативному впливі на навколишнє середовище  Виконавець Програми: Старовижівське ВУЖКГ  Обсяг та джерела  фінансування  Програми: обсяг фінансування Програми становить  4520,0 тис.грн, в т.ч. за рахунок:  • Місцевого бюджету 4224,0 тис. грн;  • За рахунок прибутку від затверджених тарифів 296,0 тис. грн  Термін реалізації: 1 січня – 31 грудня 2024 року.  Очікувані результати  реалізації Програми: розвиток систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод смт. Стара Вижівка, забезпечення (підвищення) їх надійності, підвищення якості вироблених послуг,  підвищення якості очищення стічних вод |

**І. Зміст проблеми та обгрунтування необхідності**

**розробки Програми**

Проблема є значущою, тому що сприятиме надійному забезпеченню роботи систем водопостачання, водовідведення та очистки стоків селища, а отже, і збереженню здоров'я населення, ефективного використання матеріальних та енергетичних ресурсів у сфері водопровідно-каналізацінного господарства, захисту навколишнього середовища від негативного впливу недостатньо очищених стічних вод.

Необхідність вирішення цієї проблеми в повній мірі відповідає пріоритетам державної політики в сфері житлово-комунального господарства (Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», охорони здоров'я (Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення»), енергозбереження (Закони України «Про енергозбереження», екології (Закону України «Про охорону навколишнього середовища»)

Відсутність протягом тривалого часу достатнього фінансування заходів з реконструкції та розвитку систем централізованого водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод призводить до негативних наслідків - кризового стану водопровідно-каналізаційного господарства селища.

Більше 25 років обладнання фактично не оновлювалося, що призвело до істотного вичерпання їхніх ресурсів, підвищенню аварійності, зниження ефективності очищення питної води і стічних вод.

В даний час стан систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод характеризується великим рівнем зносу, що викликає високу аварійність мереж, особливо в осінньо-зимовий період, великі втрати при транспортуванні питної води, негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Протяжність водопровідних мереж смт. Стара Вижівка складає 11,4 км, з них потребують заміни 6,0 км (53%), с. Седлище – 7,5км., з них потребують заміни 2,5км. (33%) протяжність каналізаційних мереж – 5,0 км, з них 2,3 (50%) км потребують заміни.

Для зниження рівня аварійності необхідно збільшити темпи оновлення трубопроводів, відновлювати не тільки аварійні ділянки, а й планомірно змінювати трубопроводи, амортизація яких досягла 100%

Для вирішення даних проблем необхідно впровадження інноваційних технологій в галузі водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод та реалізація заходів, спрямованих на підвищення надійності та ефективності систем комунальної інфраструктури.

Фінансування тільки за рахунок самих споживачів послуг робить реалізацію програми неможливим на даному етапі, оскільки зажадає збільшення тарифів в 10 і більше разів.

Комплексне фінансування з використанням коштів місцевого бюджету, коштів підприємства, включених як фінансова складова в тарифи за послуги водопостачання, водовідведення дозволить вирішити дану проблему. Такий варіант є оптимальним, оскільки, з одного боку, забезпечує необхідні обсяги фінансування, з іншого - зменшує навантаження на кожен з фінансових джерел.

Реалізація інвестиційної програми дозволить залучити різні засоби для реконструкції та модернізації об'єктів комунальної інфраструктури, розробляти і розвивати механізми залучення коштів позабюджетних джерел в комунальний комплекс.

Програма є підставою для визначення величини інвестиційних надбавок до тарифів водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод на 2024 рік.

**ІІ. Цілі, завдання розробки та реалізації Програми**

Цілями розробки та реалізації Програми є:

• реалізація заходів з модернізації систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод смт. Стара Вижівка;

• забезпечення якісного і належного надання споживачам послуг водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод при мінімальному негативному впливі на навколишнє середовище;

• забезпечення збалансованості систем комунальної інфраструктури;

• раціональне використання матеріальних та енергетичних ресурсів;

• скорочення витоків і непродуктивних витрат води;

• впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами і роботою спеціальних служб підприємства;

• задоволення попиту на підключення до мереж водопостачання та каналізації, що будуються і реконструюються в поточному і перспективному періодах розвитку селища.

Програма вирішує наступні завдання:

• підвищення надійності та якості надання послуг водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод;

• модернізація систем послуг водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод;

• розвиток механізму залучення коштів позабюджетних джерел в комунальний комплекс;

• програма є підставою для визначення величини інвестиційних набавок до тарифів на послуги водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод;

До цієї Програми включені першочергові заходи з модернізації елементів систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, що входять в єдиний (неподільний) технологічний комплекс.

**ІІІ. Обсяг та джерела фінансування Програми**

Загальна сума вкладень на 2024 рік. становить 5096,0 тис.грн.

Фінансові потреби Старовижівського ВУЖКГ, необхідні для реалізації Програми, будуть забезпечені за рахунок фінансування з місцевого бюджету та прибутку від затверджених тарифів за послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та очищення стічних вод для споживачів.

Джерела фінансування заходів з модернізації систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод наведені в таблиці 1.

**ІV. Очікувані результати реалізації Програми**

При реалізації заходів Програми повинні бути досягнуті конкретні результати:

• розвиток систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод міста;

• скорочення рівня витоків і неврахованих втрат;

• зменшення середніх питомих витрат електроенергії;

• скорочення кількості аварійних ситуацій;

• забезпечення (підвищення) їх надійності;

• підвищення якості наданих послуг;

• поліпшення екологічної ситуації;

• створення технічної можливості приєднання до мереж.

Таблиця 1

|  |  |
| --- | --- |
| Джерела фінансування | Заплановані обсяги фінансування, тис.грн  на 2024 рік |
| Бюджетні кошти, з них:  Місцевий бюджет | 4224,0 |
| Прибуток від затвердженого тарифу | 296,0 |
| ВСЬОГО: | 4520,0 |

**Додаток до Програми**

**Старовижівського ВУЖКГ**

**з розвитку систем водопостачання,**

**водовідведення та очищення стічних вод**

**на 2024 рік.**

**Заходи**

**інвестиційної програми Старовижівського ВУЖКГ з розвитку систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод на 2024 рік**

**1. Водопостачання**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з / п | Найменування заходу | Цілі реалізації заходу | Фінансові потреби, тис.грн | | | |
| Кошти місцевого бюджету | Кошти обласного бюджету | Прибуток від затвердженого тарифу | Всього |
| 1. | Прокладання водопроводу по вул. Гагаріна, Карбишева, Квітнева в смт. Стара Вижівка | Забезпечення централізованим водопостачан-  ням більшої кількості населення та збільшення кількості абонентів | 3 524,0 |  |  | 3,524 |
| 2. | Ремонт існуючої водозабірної башти по вул.. Заводська в смт. Стара Вижівка (зачищення та фарбування) | Забезпечення покращення якості води та надійності стін башти | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 3 | Заміна частини водопроводу по вул..Карбишева в смт. Стара Вижівка | Зменшення втрат води та покращення якості води | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 4 | Ремонт додаткового приміщення біля водонапірної башти в с. Седлище | Покращення умов зберігання та експлуатації насосного обладнання |  |  | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Придбання резервних насосів ЕЦВ 8 та ЕЦВ 6 | На випадок екстренної заміни діючих насосів |  |  | 150,0 | 150,0 |
|  | **ВСЬОГО** |  | **3724,0** |  | **170,0** | **3894,0** |

**2.Водовідведення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з / п | Найменування заходу | Цілі реалізації заходу | Фінансові потреби, тис.грн | | | |
| Кошти місцевого бюджету | Кошти обласного бюджету | Прибуток від затвердженого тарифу | Всього |
| 1. | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Заводська в смт. Стара Вижівка | забезпечення нормального функціонування, зменшення кількості аварій | 500,0 |  |  | 500,0 |
| 2. | Провести часткову заміну  металевих труб на очисних спорудах в смт. Стара Вижівка для подачі повітря в аеротенки діам. 100 20м | підвищення рівня технологічного процесу виробництва транспортування та надання послуг з водовідведення |  |  | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Придбання фекального насоса ФЗВ для перекачки стоків на КНС №1 | Для заміни існуючого |  |  | 51,0 | 51,0 |
| 4 | Капітальний ремонт каналізаційного колодязя по вул. Підрічна | Покращення стану каналізаційної мережі |  |  | 25,0 | 25,0 |
|  | **ВСЬОГО** |  | **500,0** |  | **126,0** | **626,0** |
|  | **РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ** |  | **4224,0** |  | **296,0** | **4520,0** |

Виконавець: Начальник Старовижівського ВУЖКГ Степан ПОЛЯК